Załącznik nr 1

Znak sprawy: IZW.271.2.11.2019

UMOWA

Nr IZW.272.2…..2019

Zawarta w dniu  ……………… r. w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje: Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….……, któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Wykonanie koncepcji projektowej dla drogi obejmującej działkę o nr ewid.: 5520/4 w Bukowinie Tatrzańskiej, z dostosowaniem do parametrów drogi publicznej”.

- Zakres opracowania obejmuje:

  - Sporządzenie koncepcji z uwzględnieniem wymaganych parametrów dla drogi publicznej dwukierunkowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 tj.), wraz z urządzeniami odwadniającymi, i skrzyżowaniami z droga wojewódzką.

  - Sporządzenie wykazu przyległych działek, oraz określenie powierzchni zajęcia przez drogę, w przypadku przekroczenia granicy działki o nr ewid.: 5520/4, obustronnie dla całego odcinka drogi, a także wykazu działek niezbędnych dla wykonania odwodnienia drogi.

  - Udział w negocjacjach i spotkaniach z mieszkańcami, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania i wnioski mieszkańców co do przyjętych rozwiązań projektowych, a także wprowadzanie możliwych zmian w opracowanej koncepcji, na wniosek Zamawiającego lub na zaakceptowane przez Zamawiającego wnioski mieszkańców.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę z przeprowadzanego rozgraniczenia i ustalenia granic, a w razie konieczności zleci na swój koszt uzupełnienie mapy o wymagane przez Wykonawcę elementy.

§2

Ustala się następujący termin wykonania prac projektowych:

- Prace projektowe koncepcji drogi wymienione w §1, ust. 2, pkt. 1 i pkt. 2 zostaną wykonane w terminie – do dnia 15 maja 2019 r.

- Udział w uzgodnieniach z mieszkańcami, ewentualne wprowadzanie zmian, usługi wymienione w §1, ust. 2, pkt. 3   – w zależności od okresu negocjacji z mieszkańcami.

§3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. r. w następującej wysokości: ……………… zł netto, 
plus 23% - owy podatek VAT, w wysokości: ………………. co daje kwotę w wysokości: …………………. zł brutto, (słownie: …………………………………………………………).

- Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonanie usługi:

  - Za prace projektowe wymienione w §1, ust. 2, pkt. 1 i pkt. 2 – w wysokości 70 % wartości umowy – na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru prac.

  - Udział w uzgodnieniach z mieszkańcami, ewentualne wprowadzanie zmian, usługi wymienione w §1, ust. 2, pkt. 3, – w wysokości 30 % wartości umowy – na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru prac.

- Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem.

§4

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi projektowania 
oraz warunkami umowy, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, bez wad pomniejszających wartość lub uniemożliwiających jego zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku wystąpienia braków lub wad w dostarczonej dokumentacji, wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego uzupełnienia braków i usunięcia stwierdzonych wad.

- Sporządzona koncepcja posłuży Zamawiającemu, do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

- Wykonawca zobowiązany do udzielania odpowiedzi w sprawie przedmiotu zamówienia na pytania Wykonawców podczas przeprowadzania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w §4, ust.2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§5

- Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Za zwłokę w terminie wykonania zadania Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1,0 % wartości etapu którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki licząc od terminów określonych w  §2 ust. 1 i 2.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadkach, określonych w ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Jeżeli w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę, może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody.

- Stosowanie wyżej określonych kar umownych, nie wyłącza dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar, a także wykonania zastępczego.

§6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy – Prawo Budowlane, oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

§8

Spory powstałe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy otrzymuje Zamawiający, jeden otrzymuje Wykonawca.

Zamawiający:								Wykonawca: