Załącznik nr 1

Znak sprawy: IZW.271.2.10.2019

UMOWA

Nr IZW.272.2.7.2019

Zawarta w dniu  ……………… r. w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje: Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….……, któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi obejmującej działkę o nr ewid.: 5520/4 w Bukowinie Tatrzańskiej, z dostosowaniem do parametrów drogi publicznej”.

- Zakres opracowania obejmuje:

  - Sporządzenie koncepcji z uwzględnieniem wymaganych parametrów dla drogi publicznej dwukierunkowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 tj.)  i uzgodnienie przebiegu z właścicielami sąsiednich działek, oraz uzyskanie zgód na przebieg drogi w przypadku przekroczenia granicy działki o nr ewid.: 5520/4 dla całego odcinka drogi, wraz ze skrzyżowaniami z drogą wojewódzką.

Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego i właścicieli przyległych działek wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla etapu I, tj.:

  - Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnień, oraz opracowań niezbędnych do sporządzenia projektu budowlanego.

  - Sporządzenie projektu budowlanego na aktualnej mapie do celów projektowych wszystkich wymaganych branż w zależności od potrzeb (drogowej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich wymaganych branż.

  - Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót wszystkich wymaganych branż.

  - Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wszystkich wymaganych branż.

- Sporządzona dokumentacja stanowić będzie jedną spójną całość umożliwiającą wykonanie i funkcjonowanie obiektu z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja zostanie sporządzona w następującej ilości egzemplarzy:

  - Projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami opiniami i uzgodnieniami w czterech egzemplarzach złożony do organu architektoniczno – budowlanego + 1 egzemplarz po zatwierdzeniu projektu (kserokopia opieczętowanego projektu + wersja elektroniczna opieczętowanego projektu).

  - Projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w trzech egzemplarzach + wersja elektroniczna.

  - Kosztorys inwestorski i przedmiar robót – w jednym egzemplarzu.

- Wykonawca w celu realizacji umowy, otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo 
do działania w jego imieniu.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

§2

Ustala się następujący termin wykonania prac projektowych:

- Prace projektowe wymienione w §1, ust. 2, pkt. 1 oraz złożenie wniosku o ULICP – do dnia 15 kwietnia 2019 r.

- Prace projektowe wymienione w §1, ust. 2, pkt.: 2, 3, 4, 5, 6, oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do 30.06.2019 r.

§3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. r. w następującej wysokości: ……………… zł netto, 
plus 23% - owy podatek VAT, w wysokości: ………………. co daje kwotę w wysokości: …………………. zł brutto, (słownie: …………………………………………………………).

- Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonanie usługi:

  - Za prace projektowe wymienione w §1, ust. 2, pkt. 1 oraz złożenie wniosku o ULICP – w wysokości 30 % wartości umowy – na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu przekazania.

  - Prace projektowe wymienione w §1, ust. 2, pkt.: 2, 3, 4, 5, 6, oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – w wysokości 40 % wartości umowy – na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu przekazania, oraz potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

  - Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę – w wysokości 30 % wartości umowy – na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę przekazanego Zamawiającemu protokołem przekazania.

- Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.

§4

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi projektowania 
oraz warunkami umowy, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, bez wad pomniejszających wartość lub uniemożliwiających jego zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku wystąpienia braków lub wad w dostarczonej dokumentacji, wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego uzupełnienia braków i usunięcia stwierdzonych wad.

- Sporządzona dokumentacja projektowa umożliwi Zamawiającemu bez zlecenia dodatkowych opracowań:

  - Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z udzieleniem pozwolenia na budowę.

  - Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ustawą  PZP – Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień, dotyczące przedmiotu zamówienia, podczas procedury postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

  - Wykonanie robót budowlanych – dokumentacja projektowa będzie zawierała stopień szczegółowości umożliwiający wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy po ich  zgłoszeniu lub ujawnieniu podczas procedur administracyjnych, postępowania przetargowego czy wykonywania robót budowlanych, czy użytkowania obiektu budowlanego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany do udzielania odpowiedzi w sprawie przedmiotu zamówienia na pytania:

  - Wykonawców podczas przeprowadzania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wyłonionego wykonawcy robót budowlanych, podczas ich prowadzenia, a także rozwiązywania powstałych podczas realizacji problemów technicznych.

- Wykonawca udziela gwarancji że wykonany na podstawie dokumentacji projektowej obiekt budowlany, będzie wolny od wad i usterek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§5

- Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Za zwłokę w terminie wykonania zadania Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1,0% wartości etapu którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki licząc od terminów określonych w  §2 ust. 1 i 2.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadkach, określonych w ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Jeżeli w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę, może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody.

- Stosowanie wyżej określonych kar umownych, nie wyłącza dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar, a także wykonania zastępczego.

§6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy – Prawo Budowlane, oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

§8

Spory powstałe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy otrzymuje Zamawiający, jeden otrzymuje Wykonawca.

Zamawiający:								Wykonawca:

Załączniki:

- Załącznik graficzny z zakresem.