UMOWA

Nr IZW.272.2…….2019

Zawarta w dniu  ………. r. w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje: Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

………………………………………………………………………………………………….,  …………………………………………………………………………………………………., któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 1503 położonej w Rzepiskach ul. Potok Bryjów wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia w organie architektoniczno-budowlanym”.

- Zakres opracowania obejmuje:

- Budowę placu zabaw .

- Budowę siłowni zewnętrznej.

- Budowę ogrodzenia terenu.

- Budowę słupów oświetleniowych parkowych z zasilaniem solarnym i akumulatorami.

- Przebudowę lub remont zjazdu.

- Budowę innej niezbędnej infrastruktury, ławki, kosze, chodniki, dojścia, elementy odwodnienia, zagospodarowanie terenu, zieleń urządzona itp.

- Realizacja usługi polegać będzie na:

  - Pozyskaniu mapy sytuacyjno – wysokościowej.

  - Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego koncepcji zagospodarowania wraz z doborem konkretnych urządzeń siłowni i placu zabaw z uwzględnieniem wymaganych stref bezpieczeństwa i nawierzchni odpowiadającej dobranym urządzeniom.

  - Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Zamawiającego, a także przygotowanie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  - Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

  - Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Sporządzona dokumentacja stanowić będzie jedną spójną całość umożliwiającą wykonanie i funkcjonowanie obiektu.

- Dokumentacja zostanie sporządzona w następującej ilości egzemplarzy:

  - Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach (jeden do zgłoszenia robót i dwa dla Zamawiającego), oraz w wersji elektronicznej.

  - Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zostaną sporządzone dla całości zadania w dwóch egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej.

- Wykonawca w celu realizacji umowy, otrzyma od zamawiającego pełnomocnictwo 
do działania w jego imieniu.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

§2

Termin wykonania usługi ustala się w terminie do dnia 29.01.2019 r.

§3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………. r. w następującej wysokości: ……………… zł netto, 
plus 23% - owy podatek VAT, w wysokości: …………….  co daje kwotę …………. zł brutto, (słownie: …………………………………………………………………………………...).

- Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie powyższej usługi po przekazaniu kompletnej dokumentacji wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez organ architektoniczno-budowlany na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.

§4

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi projektowania 
oraz warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość lub uniemożliwiających 
jego zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku wystąpienia braków lub wad w dostarczonej dokumentacji, wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego uzupełnienia braków i usunięcia stwierdzonych wad.

- Sporządzona dokumentacja projektowa umożliwi Zamawiającemu bez zlecenia dodatkowych opracowań:

  - Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ustawą  PZP – Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień, dotyczące przedmiotu zamówienia, podczas procedury postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

  - Wykonanie robót budowlanych – dokumentacja projektowa będzie zawierała stopień szczegółowości umożliwiający wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy po ich  zgłoszeniu lub ujawnieniu podczas procedur administracyjnych, postępowania przetargowego czy wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany do udzielania odpowiedzi w sprawie przedmiotu zamówienia na pytania:

  - Instytucji zarządzającej, do której Zamawiający wystąpi o dofinansowanie.

  - Wykonawców podczas przeprowadzania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wyłonionego wykonawcy robót budowlanych, podczas ich prowadzenia, a także rozwiązywania powstałych podczas realizacji problemów technicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§5

- Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Za zwłokę w terminie wykonania zadania Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1,5% wartości za każdy dzień zwłoki licząc od 30.01.2019 r.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadkach, określonych w ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Jeżeli w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę, może żądać do wykonawcy naprawienia szkody.

- Stosowanie wyżej określonych kar umownych, nie wyłącza dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar.

§6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy – Prawo Budowlane, oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

§8

Spory powstałe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 otrzymuje Zamawiający, jeden otrzymuje Wykonawca.

Zamawiający:								Wykonawca: